Phần 1:

- Giải pháp 1 – Waterfall: Thu thập và chốt yêu cầu từ đầu, sau đó thực hiện lần lượt từng giai đoạn; khách hàng thường xem sản phẩm khi gần hoàn thành.

- Giải pháp 2 – Scrum: Chia công việc thành các Sprint ngắn, thường xuyên demo sản phẩm, nhận phản hồi và điều chỉnh yêu cầu.

Phần 2:

| Tiêu chí | Giải pháp 1 | Giải pháp 2 |
| --- | --- | --- |
| Khả năng thích nghi khi yêu cầu thay đổi | (–) Khó thay đổi khi đã chốt yêu cầu. | (+) Dễ điều chỉnh qua từng Sprint |
| Thời điểm khách thấy sản phẩm / phát hiện sai lệch | (–) Thường phát hiện muộn, tốn chi phí sửa. | (+) Phát hiện sớm qua các lần demo |
| Mức phù hợp khi yêu cầu rõ ràng, ổn định | (+) Dễ lập kế hoạch và kiểm soát theo quy trình. | (–) Tốn công tổ chức Sprint và phản hồi thường xuyên khi yêu cầu ít thay đổi |

Phần 3:

- Đội Tính năng: Chọn Scrum vì khuyến mãi, ví điện tử và đặt xe ghép thường xuyên thay đổi theo thị trường, cần phản hồi nhanh.

- Đội Đối soát: Chọn Waterfall vì yêu cầu thuế rõ ràng, ổn định và sai sót có thể bị phạt; cần chốt yêu cầu, kiểm thử và xác nhận kỹ trước khi triển khai.

- Nếu luật thuế thay đổi gấp: Đội Đối soát phải đánh giá tác động, cập nhật yêu cầu và kiểm thử lại trước khi phát hành; rủi ro là tiến độ chậm và chi phí sửa đổi tăng.

- Phản biện: Không nên áp dụng Scrum cho cả hai đội chỉ vì Scrum hiện đại hơn. Cần chọn cách làm dựa trên mức độ biến động của yêu cầu và rủi ro nghiệp vụ